REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail – Liberté – Patrie

PRESIDENCE DU CONSEIL

MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION

Institut Africain d’Informatique

Représentation du TOGO (IAI-TOGO)

07BP 12456 Lomé 07, TOGO

Tél : (+228) 22 20 47 00

E-mail : iaitogo@iai-togo.tg

Site web: www.iai-togo.com

Moov Africa Togo

Quartier Djidjolé, 05 BP : 862, Lomé, Togo

Tél : (+228) 22 50 65 47

E-mail : contact@taditc.com

Site web: www.taditc.com

CAHIER DES CHARGES

TYPE DE STAGE : Programmation

THEME :

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME WEB DE GESTION DES INTERVENTIONS TECHNIQUES ET DE SUIVI DES DEMANDES DE SUPPORT CLIENT

# SOMMAIRE

1. Présentation du projet	1

2. Objectifs	1

3. Cibles	2

4. Utilisateurs	3

5. Fonctionnalités	3

6. Exigences techniques	6

7. Contraintes	7

8. Planning (8 semaines)	9

9. Critères de validation	10

TABLE DES MATIERES	12

## 1. Présentation du projet

## Nous proposons de concevoir une application web destinée aux entreprises de service (maintenance, SAV, support technique terrain) qui reçoivent des demandes de leurs clients et doivent les faire traiter par des techniciens.

## L'application couvre l'ensemble du cycle2 de vie d'une intervention :

## création d'un ticket par un client ou un administrateur,

## affectation à un technicien selon sa disponibilité et/ou sa compétence,

## suivi de l'état d'avancement (ouvert, affecté, en cours, résolu, clôturé, annulé),

## notification des parties prenantes à chaque changement d'état,

## production de statistiques d'exploitation (délai moyen de résolution, charge par technicien, volume de tickets par période, taux de résolution dans les délais).

## Nous avons choisi une architecture découplée entièrement en JavaScript/TypeScript : un backend exposant une API REST (NestJS) et un frontend (Next.js), le tout containerisé avec Docker pour garantir la portabilité entre les environnements de développement, de test et de production. Cette stack unifiée (un seul langage, TypeScript, côté client et serveur) correspond aux pratiques d'une structure spécialisée dans le développement web JavaScript.

## 2. Objectifs

| Objectif | Indicateur de réussite |
| --- | --- |
| Centraliser la gestion des demandes d'intervention dans un outil unique | 100 % des tickets créés et suivis dans la plateforme (fin des échanges par mail/téléphone non tracés) |
| Réduire le délai de prise en charge des tickets | Délai moyen entre création et affectation ≤ 30 minutes en heures ouvrées |
| Fournir une visibilité en temps réel sur l'état des interventions | Dashboard consultable par les 3 profils, mise à jour sans rechargement manuel (polling ou websocket) |
| Automatiser l'information des parties prenantes | Notification envoyée dans un délai ≤ 5 minutes après changement d'état |
| Fournir un pilotage basé sur la donnée | Génération de statistiques exportables (CSV/PDF) sur une période donnée |
| Garantir la sécurité des accès et des données | Authentification JWT, contrôle d'accès par rôle, chiffrement des mots de passe |

## 3. Cibles

- PME et ETI de services techniques : maintenance industrielle, dépannage électroménager/informatique, SAV, facility management, techniciens itinérants.

- Structures ayant un volume de tickets suffisant pour justifier un outil dédié (à partir d'une dizaine de tickets/semaine et de 2-3 techniciens), sans nécessiter la complexité d'un ERP/GMAO complet.

- Contexte multi-sites ou mono-site avec des techniciens mobiles nécessitant un accès depuis un smartphone ou une tablette (d'où l'exigence de responsive design plutôt qu'une application mobile native dans cette première version).

## 4. Utilisateurs

Nous nous appuyons sur trois rôles distincts, avec une gestion des permissions par RBAC (Role-Based Access Control) implémentée via des guards NestJS côté API et des routes protégées côté Next.js (middleware + vérification du rôle en session).

| Rôle | Description | Permissions principales |
| --- | --- | --- |
| Admin | Responsable de l'exploitation de la plateforme | Gestion des utilisateurs (création/désactivation), gestion des techniciens et de leurs compétences, affectation manuelle ou supervision de l'affectation automatique, accès à toutes les statistiques, configuration des notifications |
| Technicien | Exécute les interventions affectées | Consultation de ses tickets affectés, mise à jour de l'état d'un ticket, ajout de comptes-rendus/pièces jointes, consultation de son planning |
| Client | Émet les demandes d'intervention | Création de tickets, suivi de l'état de ses propres tickets, consultation de l'historique, réception de notifications, évaluation de l'intervention (optionnel) |

Chaque utilisateur est authentifié individuellement (pas de compte partagé) ; nous prévoyons que l'admin puisse désactiver un compte sans le supprimer (conservation de l'historique pour traçabilité).

## 5. Fonctionnalités

### 5.1 Authentification et gestion des comptes

### Connexion des utilisateurs via JSON Web Token (access token + refresh token), implémentée avec @nestjs/jwt et la stratégie passport-jwt.

### Rafraîchissement automatique du token côté frontend avant expiration (intercepteur Axios ou wrapper fetch dans Next.js).

### Déconnexion avec invalidation du refresh token (table refresh_tokens en base, ou liste de révocation côté Redis).

### Réinitialisation de mot de passe par email (lien à usage unique, expirant sous 1 heure), envoyée via une file d'attente asynchrone.

### Gestion des rôles et permissions (Admin / Technicien / Client) via des guards et decorators personnalisés (@Roles(), RolesGuard) au niveau des contrôleurs NestJS.

### 5.2 Gestion des tickets (CRUD complet)

### Création d'un ticket : titre, description, catégorie, priorité, pièce jointe (photo du problème), site/adresse d'intervention.

### Lecture : liste filtrable (statut, priorité, technicien, date), détail du ticket avec historique des changements d'état.

### Modification : mise à jour du statut, réaffectation, ajout de commentaires internes (visibles uniquement Admin/Technicien) et commentaires publics.

### Suppression : soft delete (champ isDeleted + deletedAt géré nativement par Prisma via un middleware, ou par une convention de requêtes filtrées) plutôt que suppression physique, pour conserver la traçabilité et permettre un audit.

### Validation des données entrantes via des DTO (Data Transfer Objects) avec class-validator et class-transformer, appliqués automatiquement par le ValidationPipe global de NestJS.

### 5.3 Affectation des techniciens

### Affectation manuelle par l'Admin depuis le dashboard.

### Suggestion automatique basée sur la disponibilité déclarée et les compétences associées au technicien (relation many-to-many modélisée en Prisma).

### Historique des réaffectations conservé (qui, quand, pourquoi) dans une table dédiée.

### 5.4 Suivi d'état

### Machine à états finis pour le cycle de vie du ticket : ouvert → affecté → en_cours → résolu → clôturé, avec possibilité de passage à annulé depuis les états non terminaux.

### Toute transition interdite par la machine à états est rejetée par l'API (validation dans la couche service NestJS, pas uniquement côté frontend).

### Nous formalisons cette machine à états avec XState : les états, les événements de transition et les gardes (conditions) sont définis dans une machine dédiée (ticketStatusMachine), utilisée côté backend pour valider chaque changement de statut avant écriture en base, et réutilisable côté frontend (Next.js) pour piloter l'affichage des actions disponibles selon l'état courant du ticket.

### Horodatage systématique de chaque transition pour le calcul des indicateurs de délai.

### 5.5 Notifications

### Notifications déclenchées par les hooks du cycle de vie des entités (intercepteurs NestJS ou événements internes via @nestjs/event-emitter) plutôt que par polling.

### Traitement asynchrone via BullMQ (file d'attente basée sur Redis), équivalent JavaScript de Celery, pour l'envoi d'emails sans bloquer la requête HTTP.

### Envoi d'emails via Nodemailer.

### Canaux : notification in-app (table notifications + badge non lu, rafraîchie en polling ou via WebSocket avec @nestjs/websockets) et email.

### Événements notifiés : création de ticket, affectation, changement de statut, ajout de commentaire.

### 5.6 Statistiques et dashboard

- Dashboard par rôle :

  - Admin : nombre de tickets par statut, délai moyen de résolution, charge par technicien, taux de tickets résolus dans les délais contractuels (SLA).

  - Technicien : tickets en cours, tickets en retard, historique personnel.

  - Client : statut de ses tickets, historique.

- Graphiques générés côté Next.js (Recharts ou Chart.js) à partir d'endpoints d'agrégation NestJS (requêtes Prisma avec groupBy et aggregate, ou requêtes SQL brutes via $queryRaw si nécessaire).

- Export des statistiques en CSV (librairie json2csv ou csv-writer) et PDF (librairie Puppeteer en mode headless, ou pdfkit).

## 6. Exigences techniques

| Domaine | Choix technique | Justification |
| --- | --- | --- |
| Backend / Framework web | NestJS 10.x (Node.js, TypeScript) | Architecture modulaire proche de Django/DRF (modules, contrôleurs, services, guards), typage fort avec TypeScript, écosystème mature pour les API REST |
| Machine à états | XState | Modélisation explicite et testable du cycle de vie du ticket (états, transitions, gardes), partageable entre le backend (validation) et le frontend (pilotage de l'UI) |
| Frontend | Next.js 14 (React) | Structure par fichiers (App Router), rendu hybride possible (SSR/CSR selon les pages), écosystème React complet ; alternative possible : React + Vite en SPA pure si l'on ne souhaite pas de rendu serveur |
| ORM | Prisma | Migrations versionnées, typage automatique des modèles, requêtes sûres (protection native contre l'injection SQL), équivalent JS de l'ORM Django |
| SGBD | PostgreSQL 16.x | SGBD relationnel robuste, excellent support des contraintes et des types avancés (JSONB, enums natifs pour les statuts de ticket), bien intégré avec Prisma |
| Authentification | JWT (@nestjs/jwt + passport-jwt) | Stateless, adapté à une API consommée par un frontend séparé et potentiellement une future application mobile |
| Tâches asynchrones | BullMQ + Redis | Envoi de notifications/emails sans bloquer le thread de requête HTTP (équivalent JS de Celery + Redis) |
| Conteneurisation | Docker + Docker Compose | Isolation des services (API NestJS, frontend Next.js, PostgreSQL, Redis), reproductibilité entre environnements dev/staging/prod |
| Interface | Responsive (mobile-first) | Les techniciens interviennent sur le terrain ; l'interface doit rester utilisable dès 360 px de largeur (smartphone), avec des points de rupture à 640 px, 768 px et 1024 px |
| Documentation API | API@nestjs/swagger (OpenAPI 3) | Génération automatique de la documentation Swagger à partir des décorateurs sur les DTO et contrôleurs |

## 7. Contraintes

### 7.1 Performance

### Temps de réponse des endpoints API : ≤ 500 ms en conditions normales de charge (mesuré côté serveur, hors latence réseau).

### Temps de chargement complet d'une page côté client : ≤ 3 secondes sur une connexion 4G (débit descendant simulé ~10-12 Mbps, throttling via Chrome DevTools ou Lighthouse pour validation).

### Pagination obligatoire sur toute liste (tickets, notifications) au-delà de 20 éléments, pour éviter les temps de réponse dégradés liés à des payloads volumineux (pagination gérée nativement via Prisma skip/take).

### 7.2 Disponibilité et sauvegarde

### Sauvegarde quotidienne automatisée de la base PostgreSQL (pg_dump planifié via une tâche cron ou un job BullMQ récurrent), avec rétention de 30 jours glissants.

### Sauvegarde des fichiers uploadés (photos, pièces jointes) synchronisée quotidiennement vers un stockage distinct du serveur applicatif.

### Objectif de disponibilité cible : 99 % sur les heures ouvrées (hors fenêtre de maintenance planifiée et communiquée).

### 7.3 Sécurité

- Mots de passe hachés avec Argon2 (librairie argon2 pour Node.js), et non en MD5/SHA1.

- Politique de mot de passe minimale : 10 caractères, validation appliquée via un DTO personnalisé (class-validator) et/ou une librairie de contrôle de robustesse comme zxcvbn.

- Contrôle d'accès strict par rôle sur chaque endpoint NestJS (guards personnalisés RolesGuard, OwnershipGuard), refusant par défaut (deny by default) plutôt que d'autoriser par défaut.

- Communication exclusivement en HTTPS (TLS 1.2 minimum) en production, avec redirection automatique HTTP → HTTPS (gérée au niveau du reverse proxy, ex. Nginx).

- Protection contre les attaques par force brute sur l'endpoint de connexion via @nestjs/throttler (ex. 5 tentatives/minute par IP).

- Access token JWT à durée de vie courte (15 minutes), refresh token à durée de vie plus longue (7 jours) avec rotation et invalidation en cas de déconnexion.

- Journalisation (logs) des actions sensibles : connexions, changements de rôle, suppressions (via un module Logger centralisé, type Winston ou Pino).

- Conformité RGPD : droit d'accès et de suppression des données personnelles des clients, minimisation des données collectées.

## 8. Planning (8 semaines)

| Semaine | Phase | Livrables |
| --- | --- | --- |
| S1 | Cadrage & conception | Spécifications fonctionnelles détaillées, modèle de données (schéma Prisma), maquettes UI (wireframes des écrans clés : login, dashboard, création de ticket), initialisation des dépôts Git et de l'environnement Docker, premiers tutoriels pratiques NestJS/Next.js appliqués à un mini-module du projet (ex. endpoint /health + page d'accueil) |
| S2 | Socle technique | Configuration NestJS + Prisma + PostgreSQL en conteneurs, mise en place de l'authentification JWT (stratégies passport-jwt), modèles de données (User, Ticket, Compétence, Notification), migrations initiales, prise en main de XState sur un cas simple (machine à deux/trois états) avant de l'appliquer au cycle de vie complet du ticket |
| S3 | Backend — Gestion des tickets | Endpoints CRUD tickets, machine à états XState complète (ticketStatusMachine) intégrée à la couche service, guards de permissions par rôle, tests unitaires des services et contrôleurs (Jest) |
| S4 | Backend — Affectation & notifications | Logique d'affectation (manuelle + suggestion automatique), événements internes NestJS pour déclenchement des notifications, intégration BullMQ + Redis pour l'envoi asynchrone, prise en main de Nodemailer |
| S5 | Frontend — Socle & authentification | Setup Next.js + Tailwind, écrans de connexion/inscription, gestion du token (intercepteurs, refresh automatique), routes protégées par rôle (middleware Next.js), intégration de la machine XState côté client pour piloter l'affichage des actions selon le statut du ticket |
| S6 | Frontend — Tickets & dashboard | Écrans de création/liste/détail de ticket, dashboard par rôle avec premiers graphiques (Recharts), intégration des notifications in-app |
| S7 | Statistiques, exports & finitions UI | Endpoints d'agrégation pour les statistiques (Prisma groupBy), export CSV/PDF, responsive design finalisé (tests mobile/tablette), documentation API (Swagger via @nestjs/swagger) |
| S8 | Tests, recette & mise en production | Tests d'intégration end-to-end, tests de charge, recette utilisateur (UAT), correction des anomalies, déploiement en environnement de production, rédaction du manuel utilisateur |

## 9. Critères de validation

### 9.1 Tests techniques

### Tests unitaires backend : couverture ≥ 80 % sur les services, guards et pipes de validation critiques (via Jest, intégré nativement à NestJS).

### Tests d'intégration API : validation des scénarios de bout en bout (création de ticket → affectation → changement de statut → notification) via Jest + Supertest.

### Tests frontend : tests de composants React/Next.js (React Testing Library) sur les formulaires critiques (connexion, création de ticket) et tests end-to-end (Cypress ou Playwright) sur les parcours principaux par rôle.

### Tests de charge : simulation de 50 utilisateurs simultanés (k6 ou Artillery) pour valider le respect du seuil de temps de réponse de 500 ms sur les endpoints les plus sollicités (liste des tickets, dashboard).

### Tests de sécurité : vérification de l'absence d'accès croisé entre rôles (un client ne peut pas accéder aux tickets d'un autre client), test des endpoints sans authentification (doivent renvoyer 401), test de la politique de verrouillage après tentatives de connexion échouées.

### 9.2 Recette fonctionnelle (UAT)

### Scénarios de recette rédigés pour chaque rôle (Admin, Technicien, Client), couvrant les cas nominaux et les cas d'erreur (ex. tentative de transition d'état invalide, upload de fichier trop volumineux).

### Validation par un panel représentatif d'utilisateurs (ou par le commanditaire du projet) sur environnement de pré-production, avec grille de recette formalisée (fonctionnalité / résultat attendu / résultat obtenu / statut).

### Nous considérons le projet validé lorsque 100 % des scénarios critiques (authentification, création/suivi de ticket, notifications) passent, et au moins 95 % des scénarios secondaires (statistiques, exports).

### 9.3 Critères de non-régression

- Suite de tests automatisés exécutée en intégration continue (CI, ex. GitHub Actions) à chaque merge, bloquant la fusion en cas d'échec.

- Aucune régression de performance tolérée : chaque nouvelle version doit rester sous les seuils définis en section 7.1, vérifié par un test de charge automatisé avant chaque mise en production.

# TABLE DES MATIERES

1. Présentation du projet	1

2. Objectifs	1

3. Cibles	2

4. Utilisateurs	3

5. Fonctionnalités	3

6. Exigences techniques	6

7. Contraintes	7

8. Planning (8 semaines)	9

9. Critères de validation	10